# Informe Fase 0 — Auditoría y brecha

Restaurant OS vs PRD Master V1.0 — Plataforma Gastronómica SaaS para Perú

Fecha: 25 de agosto de 2026 · America/Lima

PRD: v1.0 · 62 secciones · 3 378 líneas · SHA-256 ba5a7ce5…8f613

Repo: restaurant-os/ · Node.js 24, node:sqlite, cero dependencias · Suite: 23 tests · 23 PASS · 0 FAIL

Método: auditoría (backend, frontend, pruebas) → gap analysis §33-36 → refactor selectivo → migración progresiva · sin reescritura

# 1. Resumen ejecutivo

Se ejecutó la Fase 0 del PRD Master V1.0 sobre la entrega Restaurant OS: tres auditorías en paralelo, mapeo completo de la matriz de capacidades (§33), verificación independiente con sandbox aislado y smoke en vivo, y corrección de los hallazgos P0/seguridad. Resultado: la base entregada es sólida y no amerita reescritura (0 ítems REPLACE). De 85 capacidades evaluadas: 17 completas, 50 parciales y 18 inexistentes; 27 requieren prioridad P0 para el piloto, pero los defectos de seguridad críticos ya fueron corregidos y cubiertos por pruebas de regresión.

APTO para continuar a la Fase 1 del roadmap, con dos condicionantes: (a) definir RPO/RTO y poda de respaldos; (b) declarar explícitamente en la trazabilidad la exclusión o el hito de los E2E-004 (mesa→cuenta→pago) y E2E-006 (boleta/factura).

Veredicto: APTO para la Fase 1.

# 2. Metodología y evidencia

Ronda 1 — tres auditores en paralelo: Backend y modelo de datos; frontend y UI; pruebas y gobernanza. Cada uno produjo informe con evidencia archivo:línea.

Ronda 2 — mapeador de la matriz: 85 filas Funcionalidad × Estado × Qué falta × Refactor × Prioridad, con roadmap de 5 fases.

Sandbox aislado: Copia limpia sin datos reales ni git, puerto 3199, base sandbox.db; seed y suite en 0 dependencias; smoke HTTP en vivo (healthz, login, RBAC 403, menú público cross-tenant, auditoría).

Verificación independiente: Cada hallazgo P0 fue confirmado en código por el orquestador antes de corregir; cada corrección quedó cubierta por una regresión nueva (suite de 21 a 23 tests).

# 3. Hallazgos de seguridad corregidos (P0)

| # | Hallazgo | Severidad | Corrección | Regresión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Backdoor skipEntitlement en el pago: un cliente anónimo podía eludir el entitlement de pagos en línea (routes-public.js:65) | ALTA | Flag eliminado; gate estricto por feature + única excepción del venue seed de demo | 403 PAYMENTS_DISABLED aunque se envíe el flag |
| 2 | Fuga cross-tenant en GET /me/orders: filtraba por email/teléfono sin acotar venue_id (§10/§42) | ALTA | WHERE o.venue_id = ? AND (c.email = ? OR c.normalized_phone = ?) | Sin fuga + el dueño sí ve sus pedidos |
| 3 | events/batch aceptaba venue_id arbitrario del cliente; el storefront ni siquiera enviaba identificador | MEDIA | venue_slug resuelto en servidor, tope 200 eventos/lote, validaciones de longitud | Funnel trazable (slug + sesión persistente) |
| 4 | Bug crítico de producción: INSERT de users en el registro con parámetros desalineados → todo autoregistro fallaba con 500 (E2E-001) | ALTA | Valores alineados (?,?,?,?,?, 'owner') | Registro verificado por HTTP: 201 + sesión + trial Pro |
| 5 | me/orders consultaba columna inexistente o.order_number → endpoint roto | ALTA | o.id AS order_number | GET /me/orders responde 200 |

# 4. Matriz de capacidades §33 — resumen

## Por estado

| Sección | COMPLETO | PARCIAL | NO EXISTE | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Modelo + entidades (§9/§10) | 4 | 7 | 3 | 14 |
| B. Módulos backend M01-M54 | 7 | 23 | 9 | 39 |
| C. UI (§7-8, §20-23) | 4 | 11 | 5 | 20 |
| D. Transversal (§10, §15-16, §40-43, §51-54, §56) | 2 | 9 | 1 | 12 |
| Total | 17 (20 %) | 50 (59 %) | 18 (21 %) | 85 |

De los 50 PARCIAL, la mayoría es IMPROVE sobre base sólida; solo 5 requieren REFACTOR (M01, M15, M23, M45/M46), todos con núcleo aprovechable. Jerarquía §33: KEEP > IMPROVE > REFACTOR > REPLACE.

## Por prioridad (§47)

| Prioridad | Filas | Contenido |
| --- | --- | --- |
| P0 — crítico piloto / seguridad | 27 | Autenticación, QR, checkout modalidad mesa, eje de producción, KDS con SLA, pagos/pasarela, caja, multitenant, seguridad web, webhooks, pruebas (E2E/aislamiento/idempotencia) |
| P1 — core operación | 37 | Onboarding, importación de carta, modificadores, mesas/cuentas, WhatsApp, impresión, delivery, Yape/Plin, cupones, CRM, reservas, inventario, analítica, suscripciones, auditoría |
| P2 — crecimiento | 16 | Personalización, pagos mixtos, promociones avanzadas, fidelización, notificaciones multicanal, fiscal (Perú Pro), recetas/mermas/compras, soporte/libro de reclamaciones, privacidad |
| P3 — pulido | 5 | Responsive fino, accesibilidad, timezone de presentación, soft delete completo, estética |

# 5. Brechas estructurales top (de producto, no defectos)

| Capacidad | Estado | Hallazgo |
| --- | --- | --- |
| M09 — QR | PARCIAL | Solo token de reseña (/r/:token → 302); sin generación de QR de menú/sucursal/mesa |
| M10/M11 — Mesas y cuentas abiertas | NO EXISTE | Sin dining_areas/tables; el checkout solo soporta pickup/delivery |
| M26 — Caja | NO EXISTE | Sin apertura/cierre ni arqueo; el rol cajero no tiene pantalla propia |
| M23/M25 — Pagos | PARCIAL | Interfaz desacoplada y gate cerrado (validado), pero solo tarjeta mock: sin efectivo/Yape/Plin ni pasarela real con webhook |
| M15/M18 — Producción | PARCIAL | KDS operable (polling, sonido, rol kitchen) sin estaciones ni SLA/atrasados |
| M20 — Impresión | NO EXISTE | Sin comanda ni comprobante imprimibles |
| M45-M47 — Multi-sucursal y permisos | PARCIAL | RBAC hardcoded funcional y testeado; sin membresías ni multi-negocio real |
| §16 — Webhooks | NO EXISTE | Cero endpoints entrantes; E2E-005 queda parcial |
| M39 — Inventario | PARCIAL | Movimientos con anti-negativo, pero el pedido no descuenta inventario (order_consume nunca se inserta) |
| §8 — Home (10 widgets) | PARCIAL | 3 de 10 widgets implementados |

# 6. Criterios de éxito del MVP (§56)

| # | Criterio | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 5 restaurantes configurables | ✅ | Seed crea 2 venues; /auth/register crea N con slug único y trial Pro (corregido en esta fase) |
| b | QR generable | ◐ | Solo QR de reseña; sin generación de QR de menú (único criterio parcial) |
| c | Pedido sin asistencia | ✅ | Flujo público /public/venues/:slug/orders + seguimiento por token + rate limit |
| d | Pedido llega a KDS | ✅ | Transiciones pending→accepted→preparing→ready→completed + RBAC + outbox |
| e | Sin pérdida de pedidos | ✅ | Outbox transaccional + test T4 (notificador caído no pierde el pedido) |
| f | Sin doble pago | ✅ | idempotency_key/external_ref UNIQUE + 409 PAYMENT_ALREADY_PROCESSED |
| g | Aislamiento | ✅ | Test T1 + scoping por venue; fuga de me/orders cerrada con regresión |
| h | Dashboard refleja ventas | ✅ | /analytics/summary (ventas, pedidos, ticket promedio, top productos) |
| i | Monitoreo | ✅ | /api/v1/healthz y /api/v1/metrics (order_count, latency p50/p95) verificados en vivo |
| j | Backups | ✅ | scripts/backup.sh con sqlite3 .backup y timestamp; evidencia de drill en backups/ |

Resultado: 8 ✅ · 1 ◐ · 0 ❌

# 7. E2E críticos (§41) vs suite actual

| ID | Flujo | Cobertura |
| --- | --- | --- |
| E2E-001 | Registro → negocio → menú | PARCIAL — registro cubierto y corregido; falta test de alta de menú |
| E2E-002 | QR → producto → carrito → pedido | PARCIAL — pedido y reseña por API ✓; sin QR de menú ni flujo carrito real |
| E2E-003 | Pedido → KDS → listo | ✅ CUBIERTO por API (4 transiciones + RBAC kitchen) |
| E2E-004 | Mesa → cuenta → pago | NO CUBIERTO — no existe modelo de mesas |
| E2E-005 | Pago online → webhook | PARCIAL — pago mock cubierto; sin webhook (grep = 0) |
| E2E-006 | Boleta / factura | NO CUBIERTO — sin documento fiscal de ventas (coherente con D-06) |

# 8. Roadmap de ejecución (§47) — 5 fases

| Fase | Objetivo | Entregables clave |
| --- | --- | --- |
| F0 — Base segura (sem 1-2) | Blindar lo existente | Suite de aislamiento por tabla (§42); E2E-001 completo; CSP + CSRF; rotación de sesiones; backups automatizados + alerta; UNIQUE en subscription_payments.external_ref; definir RPO/RTO |
| F1 — Piloto pedidos en línea (sem 3-5) | Operar la secuencia §58 | QR general + descarga (M09); checkout canal mesa (M13); eje de producción + KDS con SLA (M15/M18); impresión (M20); pagos efectivo/Yape/Plin + pasarela con webhook (M23-25/§16); caja apertura/cierre (M26 mín.) |
| F2 — Operación local full (mes 2) | Restaurante físico y delivery | Mesas + cuentas abiertas (M10-11); inventario conectado (M39); delivery con radio (M21); reservas públicas (M30); roles en BD + multi-sucursal (M45-47); widgets restantes del home (M43/§8); E2E-004 |
| F3 — Crecimiento (mes 3) | Retención y soporte | Fidelización y segmentación (M34-35); promociones por horario/categoría (M28); notificaciones multicanal (M36); soporte (M51); KDS standalone; waitlist (M31) |
| F4 — Perú Pro + pulido (mes 4+) | Fiscal y calidad final | Facturación electrónica (M37-38, §30); libro de reclamaciones (M53); webhooks SUNAT (§16); privacidad ARCO (M54); a11y y responsive finales; superadmin con KPIs (M50) |

Criterio de salida F0→F1: suite verde (hoy 23/23), suite de aislamiento por tabla publicada y cero hallazgos P0 de seguridad abiertos.

# 9. Gobernanza y calidad de proceso

Scripts no destructivos: grep 'rm |unlink|find .*delete' en scripts/ →  0 coincidencias; rollback/rehearsal usan mv a backups/quarantine (evidencia física del drill del 24-08).

.gitignore  cubre data/*.db*, backups/, .env, *.log.

Documentación alineada a la realidad (3 discrepancias corregidas):  informe de pruebas 21→23 y 50/50; ruta /api/v1/metrics; nombres reales de métricas en operaciones.md (0 ocurrencias de contadores Prometheus ficticios).

Pendientes de decisión de negocio:  RPO/RTO y poda de respaldos; el runbook de rollback conserva un rm supervisado de WAL (los scripts no lo usan).

Observabilidad:  healthz + metrics JSON verificados en vivo; sin logger estructurado (mejora P1 en roadmap).

# 10. Supuestos y decisiones tomadas

El PRD se ejecutó como proceso (Fase 0), no como reescritura —  prohibida por §0/§33-36; 0 líneas de features nuevas, solo defectos P0 y documentación.

Trabajo en sandbox aislado —  puerto 3199, sandbox.db, copia sin git/datos/backups/.env; la demo en 3100 quedó intacta.

Fixes P0 aplicados directamente  al repo con 2 pruebas de regresión nuevas (suite 21→23).

Correcciones documentales  se aplicaron porque reflejan hechos verificados; RPO/RTO y trazabilidad de E2E-004/006 quedan como decisiones del dueño del producto.

Formato del informe:  versión HTML + DOCX del informe (preset 03 Information Architects); los 8 artefactos fuente quedan enlazados.

# 11. Entregables y artefactos

/Users/alexds/.openclaw-autoclaw/agents/restaurant-growth/workspace/.cluster/restaurant-os/prd/plan.md — plan S1-S5 y criterios de verificación

/Users/alexds/.openclaw-autoclaw/agents/restaurant-growth/workspace/.cluster/restaurant-os/prd/audit-backend.md — módulos M01-M54, modelo §9/§10, reglas §51-54

/Users/alexds/.openclaw-autoclaw/agents/restaurant-growth/workspace/.cluster/restaurant-os/prd/audit-frontend.md — UI §7/§8/§20-23, estética 11 Build

/Users/alexds/.openclaw-autoclaw/agents/restaurant-growth/workspace/.cluster/restaurant-os/prd/audit-tests.md — pruebas §40-43, E2E-001..006, checklist MVP §56, gobernanza

/Users/alexds/.openclaw-autoclaw/agents/restaurant-growth/workspace/.cluster/restaurant-os/prd/matriz-prd.md — matriz §33 completa (85 filas) y roadmap 5 fases

/Users/alexds/.openclaw-autoclaw/agents/restaurant-growth/workspace/.cluster/restaurant-os/prd/fixes-p0.md — trazabilidad de los 5 fixes (antes/después + regresiones)

/Users/alexds/.openclaw-autoclaw/agents/restaurant-growth/workspace/.cluster/restaurant-os/prd/bitacora-ejecucion.md — registro de ejecución: hash, sandbox, smoke, sin efectos secundarios

/Users/alexds/.openclaw-autoclaw/agents/restaurant-growth/workspace/.cluster/restaurant-os/prd/review.md — conciliación S4 y verificación independiente

restaurant-os/docs/informe-pruebas.md — actualizado a 23/23 y 50/50

# 12. Cierre

La Fase 0 del PRD concluye con la base existente blindada, la brecha frente a las 62 secciones cuantificada y priorizada (85 capacidades, 27 P0) y una hoja de ruta de 5 fases para llevar al piloto de 5-10 establecimientos (§57-58). El siguiente paso es la ejecución de la Fase 1 — Piloto pedidos en línea, comenzando por QR, checkout con modalidad mesa y el eje de producción de pedidos.

Informe generado el 2026-08-25 (America/Lima) · Ejecución multi-agente (3 auditores, mapeador de matriz, verificación independiente) · Preset de estilo: 03 Information Architects